| Riesgos existentes en los proyectos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos Involucrados | Riesgo | Concepto | Consecuencias | Solución | Impacto |
| Entrenamiento virtual | Capacitación de Realidad Virtual - Inyectora - Formación - Placas | Los tres proyectos están de manera local en la computadora. | Pérdida de los proyectos en caso de que la computadora sufra algún daño. | Subirlo a la nube. (one drive) | Posible/ Mayor |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Encriptación de información | Actualmente los sistemas no cuentan con encriptación. | Los sistemas son inseguros ante un intento de robo de información. | Darle seguridad, encriptando la información sensible. | Posible/ Mayor |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Contraseñas | Actualmente las contraseñas no tienen que cumplir con cierto nivel de complejidad para la seguridad. | Cualquier usuario podría acceder a la información. | Encriptar las contraseñas de los usuarios en todos los sistemas. | Ocasional/ Mayor |
| OTS | Inactividad en sesiones de OTS | Los usuarios mantienen abiertas las sesiones por largos periodos de tiempo sin estarla utilizando. | Funcionamiento inadecuado del sistema. | Cerrar sesiones automáticamente cada 15 minutos de inactividad. | Probable/ Menor |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Respaldo de base de datos | Las bases de datos actuales no cuentan con ningún respaldo. | Pérdida de información de todos los sistemas. | Respaldos periódicamente de las bases de datos. | Improbable/ Moderado |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Caída de funciones | Caída de scripts, links, librerías e implementaciones | Falta de funcionalidad de ciertas acciones dentro del sistema. | Cambiar las librerías descontinuadas por la versión actual. | Ocasional/ Mayor |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Documentación y diagramas | No se cuenta con documentación de: Los sistemas Los procesos Las bases de datos Diagramas de flujo de cada sistema | Dificultad al momento de hacer modificaciones o agregar funcionalidades al sistema. Puede generar complejidad en el sistema. Complejidad para nuevas personas de comprender el sistema. | Documentar los sistemas, hacer diagramas de los procesos y realizar las tablas de las bases de datos con sus diagramas de relación. | Probable/ Menor |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Desconexión del servidor | Fallas en el sistema por desconexiones con el servidor | Inconsistencia de datos dentro del sistema | Identificar los motivos por los que se desconecta el servidor (T.I,configuración de router, hostgator) | Ocasional/ Moderado |
| Servidor | Bloqueo de servidor por T.I. | Bloqueo de URL del servidor. | Inaccesibilidad a los sistemas | Desbloqueo de URL por parte de T.I. | Posible/ Moderado |
| - 5s - Sugerencias - OTS - EAD - LPA | Mantenimiento y actualización de sistemas. | Los lapsos de tiempo para actualización o mejoras dentro del sistema no están definidos. | Desactualización o desbordamiento de la información. | Darle mantenimiento y de ser necesario actualizar los sistemas cada cierto tiempo. Establecer periodos de tiempo para revisión, detección y ejecución de problemas. | Ocasional/ Moderado |